Форма ИП-ВК

1. Паспорт инвестиционной программыв сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал»

городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан

(наименование регулируемой организации)

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабженияи водоотведения | Муниципальное унитарное предприятие «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 452600, Республика Башкортостан, город Октябрьский, ул. Кувыкина, дом 23 |
| Контактная информация лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы (телефон, адрес электронной почты) | Имангулов Айдар Адгамович – директор (34767) 4-04-97. Захаров Виктор Михайлович – начальник производственно-технического отдела, телефон (34767) 5-24-13, E-mail: myp_ovk@mail.ru |
| Реквизитыорганизации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и (или) водоотведения | ИНН 0265026710 ОГРН 1050203331056 БИК 77841980 КПП 026501001 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан. Министр: Афонин Сергей Иванович. 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа,ул. Ст. Халтурина, д. 28, телефон (347) 277-71-06, факс (347) 218-00-30, E-mail: mgkhrb@bashkortostan.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Глава администрации: Шмелев Алексей Николаевич. г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 23, телефон (34767) 4-26-26, (34767) 6-75-85, E-mail: adm56@bahkortostan.ru |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам. Председатель:Бурдюк Светлана Николаевна. 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, д. 17, телефон (347) 218-09-27, Email bashtarif@bashkortostan.ru |

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованного

водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества питьевой (горячей) воды % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| 1. | централизованная система водоснабжения | 12,7 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | централизованная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель надежности и бесперебойности, ед./км. |  |  |  |  |  |  |  | Показатели очистки сточных вод, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |  |  |  | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  |  |  | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения |  |  |  |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,4 | 7,4 | 6,7 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29 | 28,5 | 28 |

| Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м. |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м. |  |  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. |  |  |  |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 | Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 15,0 | 12,0 | 11,9 | 11,8 |  |  |  |  | 2,15 | 2,10 | 1,95 | 1,90 | 2,27 | 2,27 | 2,25 | 2,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 0,84 | 0,839 | 0,838 |

| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущее значение | 2017 | 2018 | 2019 |
| 59 | 60 | 61 | 62 |
| 0,97 | 0,96 | 0,969 | 0,96 |

2. Источники финансирования инвестиционной программы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы по годам реализации, тыс. руб. с НДС (18%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | Всего по инвестиционной программе | 30890,29 | 5546,43 |  | 11181,85 |  | 14162,01 |
| 1. | Собственные средства, | 28892,41 | 3548,55 |  | 11181,85 |  | 14162,01 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6183,12 | 3,53 |  | 6179,59 |  | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 22709,29 | 3545,02 |  | 5002,26 |  | 14162,01 |
| 1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Бюджетные средства (бюджет городского округа) | 1997,88 | 1997,88 |  |  |  |  |
| 4. | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Водоснабжение, в том числе: | 29042,95 | 5291,0 |  | 10738,65 |  | 13013,3 |
| 5.1 | Собственные средства, | 27045,07 | 3293,12 | 10738,65 |  | 13013,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | амортизационные отчисления | 6183,12 | 3,53 | 6179,59 |  | 0,00 |  |
| 5.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 20861,95 | 3289,59 | 4559,06 |  | 13013,3 |  |
| 5.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бюджетные средства | 1997,88 | 1997,88 |  |  |  |  |
| 5.4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Водоотведение, в том числе: | 1847,34 | 255,43 | 443,2 |  | 1148,71 |  |
| 6.1 | Собственные средства, | 1847,34 | 255,43 | 443,2 |  | 1148,71 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 1847,34 | 255,43 | 443,2 |  | 1148,71 |  |
| 6.1.3 | прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | займы |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Бюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Прочие источники финансирования |  |  |  |  |  |  |

3. Плановыйпроцент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование объектацентрализованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический процент износа на момент разработки инвестиционной программы | Плановый процент износа объекта на момент завершения реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | централизованная система водоснабжения | 87,3 | 85,0 |
| 2. | централизованная система водоотведения | 75,6 | 75,0 |

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реали-зациимеро-приятия |  | Год окончания реализации мероприя-тия |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем средств | источник финанси-рования |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию. 1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»); 2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132); 3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм.к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127); 4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки «Автоприбора» (инв.№3050); 5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров | Строительство водозабора производительностью 33,7 тыс.м3/сут., Увеличение подачи воды к 2028 году до 57,9 тыс.м3/сут., Ликвидация малодебетных скважин Городского водозабора с износом 100%, снижение жесткости питьевой воды до нормативных требований |  | РБ, Ермекеевский район, Туймазинский район |  |  | Произво-дительностьнового водозабора (Старошаховского); протяженность новых водоводов; Снижение жесткости в питьевой воде |  | тыс. м3/ сут. км. Град.Ж |  | 22,0 51,3 8,6 |  | 33,7 90,9 7,0 |  | 2018 |  | 2018 |  | 1120,9 | Амортизация |  |
| ВСЕГО по группе 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство. Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) | Снижение дефицита воды в период маловодья в 1,3м3/час и возможного обеспечение водой земельных участков по ул.Дачная-3,98 м3/час. |  | Городской округ город Октябрьский, квартал Московка |  |  | протяженность пропускная способность (по таблице Шевелева) материал труб диаметр (условный проход) |  | км. л./с. - мм. | - - - - |  |  | 3,15 5,2 Полиэтилен 150-100 |  | 2019 |  | 2019 |  | 945,0 6365,6 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по группе 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция водопровода Д=300мм. по улице Закирова | Износ водопроводов-100%, за период 2012-15 годы порывов-было 10шт. |  | Городской округ город Октябрьский, 34 микрорайон, ул. Закирова (от ВК на Московском проспекте до ВК жилого дома №1 в 34 мкр.) |  |  | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб |  | км. л/с мм. - | 0,8 50,0 300 сталь |  |  | 0,8 69 (по таблице Шевелева 300 полиэтилен |  | 2017 |  | 2017 |  | 3289,59 3,53 | прибыль, направленная на инвестиции Амортизация |  |
| 3.1.2 | Реконструкция водопровода Д=160мм. по улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) |  |  | Городской округ город Октябрьский кварталы №№4и5 - ул.Чапаева от ул. Советская до ул. Свердлова |  |  | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб |  | км. л/с мм. - | 0,51 9,0 100,0 сталь |  |  | 0,51 12,25 (по таблице Шевелева) 160,0 полиэтилен |  | 2019 |  | 2019 |  | 1893,9 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 3.1.3. | Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм. | Износ водопровода-100%, в декабре 2017г. было 2 порыва, в 2018 г.- 3 порыва. Основной водопровод, обеспечивающий водой микрорайон Туркменево |  | Городской округ город Октябрьский |  |  | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб |  | км. л/с мм. - | 0,448 50 300 сталь |  |  | 0,448 69 (по таблице Шевелева) 300 полиэтилен |  | 2018 |  | 2018 |  | 3873,11 | прибыль, направленная на инвестиции (средства 2018г.-выделено3962,23 тыс.руб.) |  |
| 3.1.4. | Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. С.Кольцо | Износ водопровода-100%, в 2017г. было 2 порыва, в 2018г.-4 порыва. Основной водопровод, обеспечивающий водой кварталы №№5;3;4. |  | Городской округ город Октябрьский |  |  | протяженность пропускная способность диаметр (условный проход) материал труб |  | км. л/с мм. - | 380 8,0 150 сталь |  |  | 380 16,0 (по таблице Шевелева) 160 полиэтилен |  | 2018 |  | 2018 |  | 595,95 140,66 | прибыль, направленная на инвестиции(остаток средств сэкономленных в 2017г от мероприятия группы 4, «Водоотведение» п.4.1«Техническое обследование) строений биологических очистных сооружений канализации»и мероприятия, запланированного в 2018г, п.4.2-«Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей» Амортизация |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция канализационного коллектора Д=350мм. по ул.Свердлова (от ул.Горького до ул.Губкина) | Исключается, т.к.был выполнен капитальный ремонт коллектора методом «ИНСИТУФОРМ» в 1-2 квартале 2018г. за счет средств бюджета РБ московской организацией ООО «Параметр». Контракт за №0801300013417000193 от 5.12.2017г. заключен между Администрацией городского округа город Октябрьский и ООО «Параметр» на «капитальный ремонт канализационных сетей городских коллекторов городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева) | Износ-100%, коллектор -1951 года строительства, частые засоры на линии. |  |  | Городской округ город Октябрьский |  | протяженность пропускная способность диаметр материал |  | км. л/с мм. - | 0,113 5,1 (по результатам замера наполнения труб в колодцах) 150 керамика |  |  | 0,113 10,7 (по таблице Лукиных) 160 полиэтилен |  | 2019 |  | 2019 |  | 1148,71 | прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по группе 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10945,45 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9796,74 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148,71 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для бестраншейной замены подземных сетей методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) | Исключается. Взамен планируется мероприятие группы3, Водоснабжение, п.3.1.3 Исключается Взамен планируется мероприятие группы 3, Водоснабжение, п.3.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Приобретение агрегата для сварки полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3 для подвоза питьевой воды населению на время ликвидации аварий | Увеличение дополнительной возможности обеспечение водой населения на период проведения аварийно-восстано-вительных работ в 4,2 м3. |  | При проведении ремонтных работ на сетях водопровода в ГО г.Октябрьский |  |  | Количество воды, подвезенной на время проведения ремонтных работ |  | м3 | - |  |  | 4,2 |  | 2017 |  | 2017 |  | 1997,88 | Бюджет ГО |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Техническое обследование) строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации | Для обеспечения качества очищенных сточных вод до требуемых нормативов по фосфатам, меди, цинку, сульфатам, нитратам необходима реконструкция существующих биологических очистных сооружений канализации и модернизация оборудования: для чего необходимо на 1 этапе выполнить техническое обследование строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы) с привлечением специализированной организации. |  | На площадке существующих биологических очистных сооружений канализации – Республика Татарстан, Ютазинский район, юго-восточнее н.п. Алабакуль на расстоянии 500 м. |  |  | производительность биологических очистных сооружений Эффект от мероприятия возможен только после завершения СМР по реконструкции объекта. |  | тыс.м3/ сут | 42,7 |  |  | 42,7 |  | 2017 |  | 2017 |  | 255,43 |  | прибыль, направленная на инвестиции |
| 4.2 | Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей | Для определения технического состояния заглубленных наружных сетей канализации необходимо приобрести оборудование для телеинспекции трубопроводов. И оперативного принятия решения по требуемому ремонту сети канализации, снижения времени ликвидации аварии, предупреждения изливов стоков в окружающую среду. |  | На сетях водоотведения в ГО г. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  | 2018 |  | 274,3 168,9 |  | прибыль, направленная на инвестиции(средства 2018г) прибыль, направленная на инвестиции(средства 2017г,сэкономленные в 2017г от мероприятия группы 4, «Водоотведение» п.4.1) |
| ВСЕГО по группе 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2696,51 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997,88 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,63 |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район): -тампонаж скважин (4шт.); - демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонами подстанцией-5шт.; -демонтаж трубопроводов-1 815м.; -разборка ограждения (забора)-1 088м.; -рекультивация земли-0,36га; | Износ сооружений-100,0%, Несоответствие качества воды из водозаборов СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и общей минерализации: Норма: жесткость 7 град.Ж Общая минерализация - 1000 мг/л. ФАКТ 2014 год - 11-14,3 град.Ж 1115,95 мг/л. 2015 год-13,8-14,6 град.Ж 1164,2-1248 мг/л 2016 год -13-14 град.Ж 1013мг/л. Строительство и ввод в эксплуатацию в 2016 году нового водозабора (1,2 пусковой комплекс) по объекту «Строительство водохранилища на реке Стивензя в дер. Старошахово с водоснабжением г. Октябрьского Ермекеевский район Республики Башкортостан» |  | Бавлинский район Республики Татарстан |  |  | производительность водозаборов износ основных сооружений |  | тыс.м3/ сут. % | 4,85 100,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 2018 |  | 2018 | 2191,43 |  | амортизация |  |
| 5.1.2 | 2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район):I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478 м.; -разборка ограждения (забора)-1485м.; -рекультивация земли-1,08га. |  |  | Бавлинский район Республики Татарстан |  |  | производительность водозаборов износ основных сооружений |  | тыс.м3/ сут. % | 11,29 100,0 |  |  | 0,0 0,0 |  | 2018 |  | 2019 | 2720,6 3808,8 |  | амортизация прибыль, направленная на инвестиции |  |
| ВСЕГО по пункту 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8720,83 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8720,83 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Внедрение системы видеонаблюдения на Якшеевском водозаборе | Значительная удаленность источника водоснабжения от города (более25 км), отсутствие круглосуточного онлайн наблюдения за территорией. | РБ, Туймазинский район,д.Якшаево, ул.Горная, д.1 |  |  | Установленная мощность |  | Тыс. м3/сут |  | 24,2 |  | 24,2 |  | 2018 |  | 2018 |  | 90,0 |  | прибыль, направленная на инвестиции (средства 2018г., сэкономленные от мероприятия группы 3 п.3.1.3 «Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм |  |
| 6.2 | Мероприятие по организации санитарно-защитной зоны водозабора | Износ ограждения зоны санитарной охраны 1 пояса на водозаборе | РБ, Ермекеевский район, 4 км северо-западнее с.Старотураево, Туймазинский район, деревня Якшаево |  |  | протяженность ограждения |  | км. |  | 3,8 |  | 5,0 |  | 2018 |  | 2018 |  | 6,0 |  | Амортизация |  |
| ВСЕГО по группе 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| ИТОГО по программе, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30890,29 |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29042,95 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,34 |  |  |  |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Вид работ |  |  |  | Годы реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость мероприятия, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Подключение сооружений 3 пускового комплекса объекта «Строительство водохранилища на реке Стивензя у деревни Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап), Ермекеевский район РБ» к городской централизованной системе водоснабжения, подготовительные работы перед пуском объекта в эксплуатацию. | 1.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=600мм. (идущего от напорных резервуаров) к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере по ул.Клинова (в районе диспетчерского пункта НКП «Пассажир-сервис»); 2.врезка перемычки диаметром Д=200мм. от вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=400мм. по ул.Матросова в водопроводной камере (в районе жилого дома №132); 3.врезка вновь проложенного водовода диаметром Д=400мм. к действующему водоводу диаметром Д=500мм. в водопроводной камере (V перемычка) по ул.Матросова (в районе жилого дома №127); 4.промывка существующих водоводов диаметром Д=500мм. от напорных резервуаров до ПК0, и от ПК0 до площадки «Автоприбора» (инв.№3050); 5.промывка участка водовода диаметром Д=500мм.от станции обезжелезивания до нагорных резервуаров (инв.№30015) (участка от III перемычки до нагорных резервуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 1: 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новыхводопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) | Разработка проектно-сметной документации на строительство. Строительство водопровода от ул.Центральная до ул.Дачная (3 150м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 2: 7310,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение7310,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7310,6 |  |  |  |  |
| Водоотведение 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного Водоснабженияи (или) водоотведения в целях снижения уровня износа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Реконструкция водопровода Д=300 мм.по улице Закирова | Реконструкция водопровода (замена) Д=300 мм.по улице Закирова |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Реконструкция водопровода Д=160мм. По улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) | Реконструкция водопровода (замена) Д=160мм. По улице Чапаева (от ул.Советская до ул.Свердлова 510м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893,9 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм. | Реконструкция водопровода окружного от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк диаметром Д=300мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3873,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. С.Кольцо | Реконструкция водопровода диаметром Д=160мм. по ул. Горького (от ул. Комсомольская до ул. С.Кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева | Модернизация (замена) канализационного коллектора Д=150мм. (от ж.д.№36 по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148,71 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 3: 10945,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4609,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3042,61 |  |  |
| Водоснабжение 9796,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4609,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893,9 |  |  |
| Водоотведение 1148,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148,71 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабженияи (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 |  | Исключено | Приобретение современного оборудования для эксплуатации водопроводно-канализационных сетей и обеспечения водой на период проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Исключено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Приобретение автоцистерны на базе ГАЗ-59 емкостью 4,2 м3 для подвоза питьевой воды населению на время ликвидации аварий |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1997,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Техническое обследование) строений биологических очистных сооружений канализации (предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации | предпроектные работы по реконструкции биологических очистных сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Приобретение оборудования для телеинспекции канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 4: 2696,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 1997,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение698,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного водоснабженияи (или) водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением водопроводных и (или) канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | 1.Ликвидация Уязы-Тамакского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район | -тампонаж скважин (4шт.); - демонтаж(разборка) павильонов скважин (4шт.), трансформаторной подстанции (1шт.), насыпей под павильонам и подстанцией-5шт.; -демонтаж трубопроводов-1 815м.; -разборка ограждения (забора)-1 088м.; -рекультивация земли-0,36га; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  | 2.Ликвидация Мало(Ново)-Бавлинского водозабора (Республика Татарстан, Бавлинский район): I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478 м.; -разборка ограждения (забора)-1 485м; -рекультивация земли-1,08га. | I этап -тампонаж скважин (12шт.); -демонтаж (разборка) павильонов скважин (12шт.), трансформаторной подстанции (4шт.), насыпей под павильонами (16шт.); II этап -демонтаж трубопроводов-16478м.; -разборка ограждения (забора)-1 485м; -рекультивация земли-1,08га. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 720,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 808,8 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по группе 5: 8 720,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 8 720,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 912,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 808,8 |  |  |
| Водоотведение 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Внедрение системы видеонаблюдения на Якшаевском водозаборе |  | Установка камер видеонаблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Мероприятие по организации санитарно-защитной зоны водозабора |  | Ремонт ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6: 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 30890,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 997,88 |  |  |  |  |  | 5546,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  | 11181,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14162,03 |  |  |
| Водоснабжение 29042,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 997,88 |  |  |  | 3 293,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 10738,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 013,30 |  |  |
| Водоотведение 1847,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 255,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 443,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148,71 |  |  |

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

| Наименование показателя | Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы* |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, направленные на достижение данного показателя, тыс. руб. с НДС |  |  | Социально-экономический эффект (экономя) от проведенных мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 2,7 | 0,5 | 0,5 | - | 1120,9 | - | Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0,0 | 0,5 | 0,5 |  | То же |  | Жесткость питьевой воды в городских распределительных сетях соответствует САНПиП -7 град.Ж |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 5291,0 | 4609,72 | 9204,5 | Предоставле-ние качественных услуг населению |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | 0,0 | 0,1 | 0,6 | - | 443,2 | 1148,71 | Снижение затрат по текущему ремонту -177,8 тыс.руб. |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255,43 | - | - | Предпроектные работы, будут собраны исходные материалы, получены рекомендации по реконструкции БОСК. |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | 3,0 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | Экономия воды на 1,8 тыс.руб. |
| удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды. Гкал/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 4912,03 | 3808,8 |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/куб.м | 0,02 | 0,001 | 0,004 |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,001 | 0,001 | 0,002 |  |  |  |  |

*Изменение значения показателя по годам реализации инвестиционной программы рассчитывается как разница между достигнутым значением и предыдущим значением показателя.

7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной

программы

Расчет тарифа на водоотведениедля МУП ОКВК РБ на 2019 год

(без НДС)

Для выполнения Инвестиционной программы поступления денежных средств предусмотрены от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Всего до 2020 года планируется освоить - 30 890,20 тыс. руб. с НДС, в том числе.

- по водоснабжению -29 042,95 тыс. руб.;

- по водоотведению - 1 847,34 тыс. руб.

Из них за счет прибыли, направленной на инвестиции планируется освоить -22 709,31 тыс. руб . с

НДС, в том числе:

- по водоснабжению - 20 861,95 тыс. руб. (в 2017 г. - 3 289,59 тыс. руб., в 2018 г.- 3 962,23 тыс.

руб. + 595,95 тыс. руб., в 2019 г.-13 013,3 тыс. руб.);

- по водоотведению - 1 847,34 тыс. руб. (в 2017 г. - 255,43 тыс. руб., в 2018 г. - 274,3 тыс. руб.

+168,9 тыс. руб., в 2019 г. - 1 148,71 тыс. руб.).

Предприятию МУП «ОКВК» РБ Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам утверждены долгосрочные параметры на 2016-2018 годы (Постановления от 19.11.20 5 г - №270, №269, постановления от 15.12.2016 г. - №630, №633, постановления от 19.12.2017 г. - №774, №775).

(без НДС)

| Наименование показателя | ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| і | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Объем водоснабжения | тыс.м3 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 150,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 18,71 | 21,78 | 24,06 |
| Кап.расходы инвестиционная составляющая) | тыс. руб. | - | 2787,79 | 3357,82 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем водоотведения | тыс.м3 | 5 956,50 | 5 810,00 | 5 810,00 |
| Средний тариф | руб./ м3 | 10,10 | 11,80 | 12,66 |
| Кап.расходы (инвестиционная составляющая) | тыс. руб. | - | 867,63 | 232,46 |

Для обеспечения доступности потребителям услуг водоснабжения и водоотведения возможно финансирование мероприятий программы из бюджетов всех уровней.

8. Оценка доступности для абонентов тарифов регулируемой организации путем сравнения индекса роста тарифа регулируемой организации с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы и предельного индекса, рассчитанная уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа).

А.А. Имангулов

Директор МУП «ОКВК»РБ

10.Приложения к инвестиционной программе:

№1-Техническое задание на разработку инвестиционной программы, разработанное и утвержденное органом местного самоуправления.

№2 -Пояснительная запискак инвестиционной программе Муниципального унитарного предприятия «Октябрьсккоммунводоканал» по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостанна 2017-2019 годы (в связи с внесением  изменений).

№3 -Копия нормативного правового акта об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения.

№4- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

№5- Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

№6-Локальный сметный расчет на реконструкцию окружного водопровода от 5-ой перемычки до ул. К.Маяк (от ВК с врезкой в/д на БОСК до тракторного моста).

№7-Локальный сметный расчет на реконструкцию (замену) водопровода  Д=160мм. по ул.Горького (от ул.Комсомольская до ул.С.Кольцо 380м.).

№8-Локальный сметный расчет на замену канализационного коллектора (от ж.д. по ул.Чапаева до коллектора по ул.Чапаева).

№9- Протокол подведения итогов электронного аукциона 0501600008818000024 – на поставку проталкиваемой системы для телеинспекции трубопроводов с программным обеспечением.